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PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK KECAMATAN UJUNGPANGKAH
DESA PANGKAHKULON

PERATURAN DESA PANGKAHKULON NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM-Desa) TAHUN 2020 - 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PANGKAHKULON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PANGKAHKULON
Menimbang  : a.  bahwa  dalam   rangka   penyelenggaraan   pemerintahan desa, disusun perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Pangkahkulon tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020 – 2026;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014  tentang Dana Desa yang Bersumber dari  Anggaran  Pendapatan dan    Belanja    Negara    (Lembaran	Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Di Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014  Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Republik  Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musayawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengaturan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersakala Desa Di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 293);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10  Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017 Nomor 10).
Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Dan
KEPALA DESA PANGKAHKULON MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DESA PANGKAHKULON TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  JANGKA  MENENGAH DESA   TAHUN 2020 – 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :
1. Pemerintah, adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi, adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah, adalah Kabupaten Gresik.
4. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.

5. Bupati, adalah Bupati Gresik.
6. Kecamatan, adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat, adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah.
8. Desa, adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa, adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Peraturan Kepala Desa, adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Keputusan Kepala Desa, adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

18. Dana Desa, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  Kabupaten  dan  digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Visi, adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
22. Misi, adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN RPJM Desa

Pasal 2

Maksud penyusunan RPJM Desa adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran aspirasi masyarakat guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.
Pasal 3 Tujuan penyusunan RPJM Desa untuk :
a. Mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;
b. Menciptakan	rasa	memiliki	dan	tanggungjawab	masyarakat	terhadap program pembangunan di desa;
c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa;
d. Menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Pasal 4

RPJM Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan 6 (enam) tahun terhitung Tahun 2020 - 2025, yang memuat

penjabaran visi, misi dan program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Kabupaten Gresik.

BAB III
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RPJM Desa

Pasal 5

(1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Pangkahkulon Tahun 2020 – 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I	:	PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Tujuan dan Manfaat BAB II	:	PROFIL DESA
2.1. Kondisi Desa
2.1.1. Sejarah Desa
2.1.2. Demografi
2.1.3. Pendidikan
2.1.4. Kesehatan
2.1.5. Kondisi Sosial
2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
2.2.1. Pembagian Wilayah Desa
2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa BAB III	:	POTENSI DAN MASALAH
3.1. Potensi
3.1.1. Sumber daya alam
3.1.2. Sumber daya manusia
3.1.3. Sumber daya pembangunan
3.1.4. Kelembagaan/organisasi
3.2. Masalah

BAB IV	:	PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
4.1. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun
4.2. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten
4.3. Pengkajian Keadaan Desa
4.4. Musyawarah Desa RPJM Desa

4.5. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

BAB V	:	RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
5.1. Permasalahan Pembangunan Desa
5.2. Analisis Isu Strategis
5.3. Isu strategis pembangunan Desa Pangkahkulon
5.4. Fokus Pembangunan Sektoral

BAB VI	:	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA
6.1. Visi dan Misi
6.1.1. Visi
6.1.2. Misi
6.1.3. Sasaran
6.1.4. Tujuan
6.2. Penyelerasan RPJM Desa dengan RPJMD BAB VII	:	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
7.1. Arah Kebijakan Pembangunan Desa
7.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa
7.3. Program Kegiatan Pembangunan Desa BAB VII	:	PENUTUP
LAMPIRAN
i. Laporan Pengkajian Keadaan Desa
ii. Berita Acara Musyawarah Desa RPJMDesa
iii. Berita Acara Musrenbang RPJMDesa
iv. SK Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJMDesa

Pasal 6

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat  (2)  merupakan  landasan dan pedoman Pemerintah desa untuk Penyusunan RPJM Desa dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 7

RPJM Desa Tahun 2020-2025 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam pelaksanaan pembangunan 6 (enam) tahun.
Pasal 8

Berdasarkan Peraturan Desa ini disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan  merupakan  penjabaran  dari  RPJM desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 9

RKP Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta dalam pelaksanaan pembangunan desa.
Pasal 10

Rencana kegiatan pada RPJM Desa dapat diadakan perubahan apabila terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis  politik,  krisis  ekonomi,  dan atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau Pemerintah daerah kabupaten/kota.
Pasal 11

(1) Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa;
(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
(3) Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penetapannya dalam Lembaaran Desa.
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DESA PANGKAHKULON NOMOR : 4 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA) TAHUN 2019 - 2025


I. PENJELASAN UMUM
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah serta sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014  tentang  Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Pangkahkulon tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun Anggaran 2020-2025.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.
Pasal 10	: Cukup jelas.
Pasal 11	: Cukup jelas.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

RISALAH ACARA RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGKAHKULON DAN KEPALA DESA PANGKAHKULON
DALAM RANGKA MEMBAHAS PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDesa) TAHUN 2020 - 2025

Pada hari ini Senin tanggal 11 bulan Nopember Tahun 2019 bertempat di Balai Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah telah diadakan rapat membahas Peraturan Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.
Rapat tersebut dihadiri oleh :

1. Badan Permusyawaratan Desa Pangkahkulon (daftar hadir terlampir).
2. Kepala Desa dan Perangkat Desa (daftar hadir terlampir).

Dalam rapat tersebut Kepala Desa menyampaikan penjelasan Peraturan Desa tentang RPJMDes) dan Ketua BPD menyampaikan Tata Tertib rapat.
Setelah mendengar dan memperhatikan penjelasan Kepala Desa dan  Ketua BPD maka rapat dapat mengambil kesimpulan dan sepakat sebagai berikut :
Menyetujui Penetapan Peraturan Desa Tentang RPJMDes dengan Sistematika terdiri dari ;
BAB I	:	PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Dasar Hukum
1.3. Tujuan dan Manfaat BAB II	:	PROFIL DESA
2.1. Kondisi Desa
2.1.1. Sejarah Desa
2.1.2. Demografi
2.1.3. Pendidikan
2.1.4. Kesehatan
2.1.5. Kondisi Sosial

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa
2.2.1. Pembagian Wilayah Desa

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

BAB III	:	POTENSI DAN MASALAH
3.1. Potensi
3.1.1. Sumber daya alam
3.1.2. Sumber daya manusia
3.1.3. Sumber daya pembangunan
3.1.4. Kelembagaan/organisasi
3.2. Masalah

BAB IV	:	PROSES PENYUSUNAN RPJM Desa
4.1. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun
4.2. Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten
4.3. Pengkajian Keadaan Desa
4.4. Musyawarah Desa RPJM Desa
4.5. Musyawarah Rencana Pembangunan Desa

BAB V	:	RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
5.1. Permasalahan Pembangunan Desa
5.2. Analisis Isu Strategis
5.3. Isu strategis pembangunan Desa Pangkahkulon
5.4. Fokus Pembangunan Sektoral

BAB VI	:	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DESA
6.1. Visi dan Misi
6.1.1. Visi
6.1.2. Misi
6.1.3. Sasaran
6.1.4. Tujuan
6.2. Penyelerasan RPJM Desa dengan RPJMD BAB VII	:	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
7.1. Arah Kebiajakan Pembangunan Desa
7.2. Arah Kebijakan Keuangan Desa
7.3. Program Kegiatan Pembangunan Desa BAB VII	:	PENUTUP

LAMPIRAN


i. Laporan Pengkajian Keadaan Desa
ii. Berita Acara Musyawarah Desa RPJMDesa
iii. Berita Acara Musrenbang RPJMDesa
iv. SK Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJMDesa
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KESEPAKATAN BERSAMA
KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANGKAHKULON DAN
KEPALA DESA PANGKAHKULON
Nomor : 145/09/437.116.12/ BPD/2019 Nomor : 145/1321/437.116.12/2019
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN DESA PANGKAHKULON KECAMATAN UJUNGPANGKAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJMDESA) TAHUN 2020 – 2025

Pada hari ini Senin Tanggal 11 Bulan Nopember Tahun 2019 bertempat di Balai Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah dalam Rapat Pembahasan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2020 - 2025, kami yang bertandatangan dibawah ini :
1. Nama	: Fathur Rohman, S.Pd, M.Pd.I
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Pangkahkulon Kecamatan ujungpangkah Kabupaten Gresik.
2. Nama	:  Ahmad Fauron, S.Sos.I
Jabatan      :   Kepala Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.
Menyetujui Peraturan Desa Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  (RPJMDes)  Tahun 2019 -2025, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
Adapun penetapan Peraturan Desa oleh Kepala Desa  akan  dilaksanakan setelah evaluasi oleh Bupati Gresik.
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah dan Kepala Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah.
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BERITA ACARA RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
Pada hari ini, Senin tanggal sebelas bulan Nopember tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Balai Desa Pangkahkulon telah dilaksanakan rapat BPD dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Pangkahkulon Tahun 2020 - 2025. Yang dihadiri oleh kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas, narasumber, notulen dan yang bertindak selaku unsur pimpinan dalam musyawarah Desa ini adalah :
A. Agenda/Materi :
1. Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2020 - 2025.
2. Tanggapan/saran dari peserta Rapat;

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber :

Pemimpin Musyawarah : Fathur Rohman, M.Pd.I	dari Unsur BPD Notulen	: Muhammad Afif, M.Si	dari Unsur BPD Narasumber	: 1.  Ahmad Fauron, S.Sos.I  dari Unsur Pemdes
2.  Fathur Rozi, S.IP.	dari Unsur Pemdes

Setelah dilakukan pembahasan terhadap  materi,   selanjutnya   seluruh peserta musyawarah menyepakati dan Menetapkan  Rancangan  Peraturan Desa tentang Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Pangkahkulon Tahun 2020 - 2025 Menjadi Peraturan Desa.
Demikian Berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana dasar penetapan Keputusan BPD tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Pangkahkulon Tahun 2020 - 2025.
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PEMERINTAH DESA PANGKAHKULON KECAMATAN UJUNGPANGKAH KABUPATEN GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

RANCANGAN RPJM DESA TAHUN 2020 S.D 2025
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NO
	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN
	LOKASI ( RT / RW DUSUN )
	PERKIRAAN VOLUME
	
SASARAN / MANFAAT
	WAKTU PELAKSANAAN
	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA
	POLA PELAKSANAAN

	
	BIDANG / SUB BIDANG
	JENIS KEGIATAN
	
	
	
	THN 1
	THN 2
	THN 3
	THN 4
	THN 5
	THN 6
	JUMLAH ( RUPIAH )
	SUMBER
	SWA KELOLA
	KERJA SAMA
	PIHAK KETIGA

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	01
	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
	Desa Pangkahkulon
	18 OB
	Tersalurnya Siltap dan Tunjangan Kepala Desa
	
	
	
	
	
	
	420.000.000,00
	ADD, PAD, PBH
	
	
	

	
	
	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
	Desa Pangkahkulon
	198 OB
	Tersalurnya Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa
	
	
	
	
	
	
	2.560.800.000,00
	ADD, PAD, PBH
	
	
	

	
	
	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
	Desa Pangkahkulon
	84 OB
	tersedianya jaminan sosial bagi kades dan
	
	
	
	
	
	
	240.000.000,00
	ADD
	
	
	

	
	
	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
	Desa Pangkahkulon
	7 paket
	Terpenuhinya operasional kantor untuk meningkat
	
	
	
	
	
	
	180.000.000,00
	ADD, DLL
	
	
	

	
	
	Penyediaan Tunjangan BPD
	Desa Pangkahkulon
	36 OB
	Meningkatkan Kualitas kerja BPD
	
	
	
	
	
	
	370.800.000,00
	ADD, PAD
	
	
	

	
	
	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
	Desa Pangkahkulon
	1 paket
	Meningkatkan pelayanan masyarakat
	
	
	
	
	
	
	15.000.000,00
	ADD
	
	
	

	
	
	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
	Desa Pangkahkulon
	53 paket
	Meningkatkan kualitas kerja
	
	
	
	
	
	
	397.500.000,00
	ADD, PBH
	
	
	

	
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa
	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
	Desa Pangkahkulon
	3 paket
	Meningkatkan kualitas kerja
	
	
	
	
	
	
	25.000.000,00
	DLL, PBH
	
	
	

	
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan
	Desa Pangkahkulon
	6 paket
	Meningkatkan pelayanan masyarakat
	
	
	
	
	
	
	9.000.000,00
	ADD
	
	
	

	
	
	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)
	Desa Pangkahkulon
	18 keg
	Meningkatkan kualitas data desa
	
	
	
	
	
	
	3.000.000,00
	ADD
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	13
	14
	15
	16

	
	
	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa
	Desa Pangkahkulon
	18 keg
	Meningkatkan kualitas data desa
	
	
	
	
	
	
	3.000.000,00
	ADD
	
	
	

	
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
	Desa Pangkahkulon
	12 keg.
	Pedoman penyelenggaraan Pemerintahan
	
	
	
	
	
	
	45.000.000,00
	ADD
	
	
	

	
	
	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainny (Musdus, rembug desa Non Reguler)
	Desa Pangkahkulon
	12 keg
	Pedoman penyelenggaraan Pemerintahan
	
	
	
	
	
	
	24.000.000,00
	ADD
	
	
	

	
	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
	Desa Pangkahkulon
	7 keg.
	Pedoman penyelenggaraan Pemerintahan
	
	
	
	
	
	
	17.500.000,00
	ADD
	
	
	

	
	
	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
	Desa Pangkahkulon
	2 keg
	Meningkatkan akuntabilitas pememrintah
	
	
	
	
	
	
	15.000.000,00
	ADD, DLL
	
	
	

	
	
	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
	Desa Pangkahkulon
	6 keg
	Meningkatkan kualitas data/aset desa
	
	
	
	
	
	
	6.000.000,00
	ADD
	
	
	

	
	
	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
	Desa Pangkahkulon
	6 keg
	Pedoman penyelenggaraan Pemerintahan
	
	
	
	
	
	
	12.000.000,00
	ADD, DLL
	
	
	

	
	
	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
	Desa Pangkahkulon
	6 keg
	Meningkatkan akuntabilitas pememrintah
	
	
	
	
	
	
	21.000.000,00
	ADD, PBH
	
	
	

	
	
	Pengembangan Sistem Informasi Desa
	Desa Pangkahkulon
	6 keg.
	Meningkatkan akuntabilitas pememerintah
	
	
	
	
	
	
	12.000.000,00
	ADD
	
	
	

	
	
	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa
	Desa Pangkahkulon
	3 keg.
	Meningkatkan kerjasama antar desa
	
	
	
	
	
	
	6.000.000,00
	ADD
	
	
	

	
	
	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD
	Desa Pangkahkulon
	1 keg
	Terlaksananya pemilihan Kadus, BPD, dan Kepala
	
	
	
	
	
	
	150.000.000,00
	PBH, PBK
	
	
	

	
	
	Penyelenggaran Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dlm Lomdes
	Desa Pangkahkulon
	2 keg.
	Meningkatkan prestasi pemerintah desa
	
	
	
	
	
	
	90.000.000,00
	ADD
	
	
	

	
	Sub Bidang Pertanahan
	Sertifikasi Tanah Kas Desa
	Desa Pangkahkulon
	15 bidang
	Meningkatkan status kepemilikan tanah
	
	
	
	
	
	
	75.000.000,00
	ADD
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	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
	Desa Pangkahkulon
	6 keg
	Meningkatkan adminstrasi kepemilikan tanah
	
	
	
	
	
	
	12.000.000,00
	PAD, PBH
	
	
	

	
	
	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
	Desa Pangkahkulon
	1 keg
	Meningkatkan pendapatan pajak
	
	
	
	
	
	
	45.000.000,00
	ADD, PBH
	
	
	

	JUMLAH PER BIDANG
	4.754.600.000,00
	
	
	
	

	02
	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sub Bidang Pendidikan
	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
	Desa Pangkahkulon
	6 paket
	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan
	
	
	
	
	
	
	60.000.000,00
	DDS
	
	
	

	
	
	Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
	Desa Pangkahkulon
	6 paket
	Tersedianya mainan anak dengan lengkap
	
	
	
	
	
	
	60.000.000,00
	DLL
	
	
	

	
	
	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa
	Desa Pangkahkulon
	1 paket
	Tersedianya Sarpras PAUD yang memadai
	
	
	
	
	
	
	25.000.000,00
	PBK
	
	
	

	
	
	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)
	Desa Pangkahkulon
	1 paket
	Terlaksananya pengelolaan Perpustakaan
	
	
	
	
	
	
	60.000.000,00
	DDS, DLL
	
	
	

	
	
	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
	Desa Pangkahkulon
	360 OK
	Meningkatkan prestasi siswa
	
	
	
	
	
	
	108.000.000,00
	DDS, DLL
	
	
	

	
	Sub Bidang Kesehatan
	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)
	Desa Pangkahkulon
	144 OB
	Terlaksananya Pos Kesehatan Desa dengan baik
	
	
	
	
	
	
	14.400.000,00
	DDS
	
	
	

	
	
	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)
	Desa Pangkahkulon
	6 paket
	Terlaksananya Kesehatan masyarakat
	
	
	
	
	
	
	197.280.000,00
	DDS
	
	
	

	
	
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)
	Desa Pangkahkulon
	6 paket
	Terlaksanya Program pencegahan
	
	
	
	
	
	
	30.000.000,00
	DDS
	
	
	

	
	
	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
	Desa Pangkahkulon
	1 paket
	Terwujudnya pelayanan kesehatan dengan
	
	
	
	
	
	
	450.000.000,00
	DDS, DLL
	
	
	

	
	
	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
	Desa Pangkahkulon
	3 keg.
	Meningkatkan pelayanan kesehatan
	
	
	
	
	
	
	60.000.000,00
	DDS, DLL
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	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)
	Desa Pangkahkulon
	12 meter
	Terpeliharanya saluran air dengan baik
	
	
	
	
	
	
	15.000.000,00
	DDS
	
	
	

	
	
	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa
	Desa pangkahkulon
	1 keg
	Terpeliharanya makam umum dengan baik
	
	
	
	
	
	
	565.000.000,00
	DLL, PAD, SWD
	
	
	

	
	
	Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pen gerasan Jalan Desa
	Desa Pangkahkulon
	2.400 m2
	Meningkatkan transportasi warga
	
	
	
	
	
	
	420.000.000,00
	DDS, PBK
	
	
	

	
	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pen gerasan Jalan Lingkungan
Permukiman (Dipilih)
	Desa pangkahkulon
	2.572 meter
	Terlaksananya pavingisasi jalan lingkungan
	
	
	
	
	
	
	1.382.500.000,00
	DDS
	
	
	

	
	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pen gerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)
	Desa Pangkahkulon
	11.850 m2
	Meningkatkan transportasi warga
	
	
	
	
	
	
	2.093.750.000,00
	PBK
	
	
	

	
	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pen gerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)
	Desa Pangkahkulon
	47 m2
	Terciptanya Penghubung jalan dengan baik
	
	
	
	
	
	
	750.000.000,00
	DDS, PBK
	
	
	

	
	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
	Desa Pangkahkulon
	2.950 meter
	Terlaksananya Pembangunan gorong-gorong
	
	
	
	
	
	
	948.100.000,00
	DDS, PBK
	
	
	

	
	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (Dipilih)
	Desa Pangkahkulon
	1 unit
	Meningkatkan pelayanan masyarakat
	
	
	
	
	
	
	1.100.000.000,00
	PBK, PBP
	
	
	

	
	
	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)
	Desa Pangkahkulon
	3 keg.
	Tersedianya peta desa dengan baik dan akurat
	
	
	
	
	
	
	21.000.000,00
	DLL, PAD
	
	
	

	
	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)
	Desa Pangkahkulon
	23 unit
	Terdapatnya bangunan sebaga batas
	
	
	
	
	
	
	680.000.000,00
	DLL, PBK, PBP
	
	
	

	
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman
	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
	Desa Pangkahkulon
	90 unit
	Terpenuhinya tempat tinggal warga yang layak,
	
	
	
	
	
	
	1.800.000.000,00
	PBK
	
	
	

	
	
	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)
	Desa Pangkahkulon
	3 unit
	Tersedianya sumber air bersih dengan baik
	
	
	
	
	
	
	300.000.000,00
	DDS, DLL
	
	
	

	
	
	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll)
	Desa Pangkahkulon
	360 SR
	Tersalurkannya air bersih ke rumah warga
	
	
	
	
	
	
	720.000.000,00
	DDS
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	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll
	Desa Pangkahkulon
	100 KK
	Terpenuhinya Desa Pangkahkulon
	
	
	
	
	
	
	350.000.000,00
	DDS
	
	
	

	
	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipilih)
	Desa Pangkahkulon
	2 unit
	Tersedianya mobil pengangkut sampah
	
	
	
	
	
	
	475.000.000,00
	DDS, DLL
	
	
	

	
	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Dipilih)
	Desa Pangkahkulon
	2 unit
	Tersedianya tempat pembuangan air
	
	
	
	
	
	
	700.000.000,00
	DDS
	
	
	

	
	
	Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan/ Pemeliharaan Penerangan Permukiman/Jalan Lingkungan/Desa
	Desa Pangkahkulon
	236 titik
	Terpeliharanya lampu jalan dengan baik
	
	
	
	
	
	
	850.000.000,00
	DDS, DLL
	
	
	

	
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
	Pengelolaan Hutan Milik Desa
	Desa Pangkahkulon
	1 paket
	Terpeliharanya hutan dengan baik
	
	
	
	
	
	
	500.000.000,00
	DLL
	
	
	

	
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
	Desa Pangkahkulon
	53 unit
	Tersedianya petunjuk jalan dengan baik
	
	
	
	
	
	
	13.250.000,00
	PBK
	
	
	

	
	
	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
	Desa Pangkahkulon
	6 paket
	Terwjudnya penyelangga raan informasi desa
	
	
	
	
	
	
	12.000.000,00
	DDS
	
	
	

	
	Sub Bidang Pariwisata
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)
	Desa Pangkahkulon
	1 paket
	Terdapatnya sarana pariwisata tingkat desa
	
	
	
	
	
	
	100.000.000,00
	DDS, DLL
	
	
	

	JUMLAH PER BIDANG
	14.860.280.000,00
	
	
	
	

	03
	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
	Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa
	Desa Pangkahkulon
	4 unit
	Meningkatkan keamanan warga
	
	
	
	
	
	
	120.000.000,00
	DLL, PBP
	
	
	

	
	
	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
	Desa Pangkahkulon
	2 keg
	Meningkatnya kapasitas tenaga satlinmas
	
	
	
	
	
	
	5.000.000,00
	ADD
	
	
	

	
	
	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
	Desa Pangkahkulon
	6 keg.
	Meningkatkan keamanan warga
	
	
	
	
	
	
	18.000.000,00
	PBP
	
	
	

	
	
	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
	Desa Pangkahkulon
	3 keg
	Meningkatkan keamanan warga
	
	
	
	
	
	
	12.000.000,00
	PBP
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	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
	Desa Pangkahkulon
	6 keg.
	Melestarikan seni budaya masyarakat
	
	
	
	
	
	
	12.000.000,00
	PBK
	
	
	

	
	
	Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot)
	Desa Pangkahkulon
	3 keg.
	Meningkatkan prestasi seni
	
	
	
	
	
	
	4.500.000,00
	DLL, PAD
	
	
	

	
	
	Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)
	Desa Pangkahkulon
	3 keg
	Melestarikan seni budaya masyarakat
	
	
	
	
	
	
	15.000.000,00
	DLL, PBK
	
	
	

	
	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
	Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota
	Desa Pangkahkulon
	3 keg.
	Meningkatkan prestasi olah raga desa
	
	
	
	
	
	
	7.500.000,00
	DLL
	
	
	

	
	
	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa
	Desa Pangkahkulon
	3 keg.
	Meningkatkan prestasi olah raga desa
	
	
	
	
	
	
	15.000.000,00
	PBK
	
	
	

	
	
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
	Desa Pangkahkulon
	3 unit
	Terpeliharanya sarana prasarana olah raga dengan
	
	
	
	
	
	
	15.000.000,00
	PBK, PBP
	
	
	

	
	
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa
	Desa Pangkahkulon
	1 unit
	Terpeliharanya sarana prasarana olah raga dengan
	
	
	
	
	
	
	30.000.000,00
	PBP
	
	
	

	
	
	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa
	Desa Pangkahkulon
	6 keg.
	Peningkatan peran karang taruna
	
	
	
	
	
	
	12.000.000,00
	ADD, PBH
	
	
	

	
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
	Desa Pangkahkulon
	6 keg.
	Meningkatkan kualitas LPMD
	
	
	
	
	
	
	12.000.000,00
	ADD, PBH
	
	
	

	
	
	Pembinaan PKK
	Desa Pangkahkulon
	6 paket
	Meningkatkan Pembinaan Kesejahteraan
	
	
	
	
	
	
	75.000.000,00
	ADD
	
	
	

	
	
	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
	Desa Pangkahkulon
	53 OK
	Meningkatkan kualitas SDM RT/RW
	
	
	
	
	
	
	39.750.000,00
	ADD, PBH
	
	
	

	JUMLAH PER BIDANG
	392.750.000,00
	
	
	
	

	04
	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
	Desa Pangkahkulon
	4.000 meter
	Meningkatkan akses ekonomi masyarakat lewat
	
	
	
	
	
	
	1.380.000.000,00
	DDS, DLL
	
	
	



	

NO
	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN
	LOKASI ( RT / RW DUSUN )
	
PERKIRAAN VOLUME
	
SASARAN / MANFAAT
	WAKTU PELAKSANAAN
	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA
	POLA PELAKSANAAN

	
	BIDANG / SUB BIDANG
	JENIS KEGIATAN
	
	
	
	THN 1
	THN 2
	THN 3
	THN 4
	THN 5
	THN 6
	JUMLAH ( RUPIAH )
	SUMBER
	SWA KELOLA
	KERJA SAMA
	PIHAK KETIGA

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/Nelayan (Dipilih)
	Desa Pangkahkulon
	10 paket
	Peningkatan SDM Petani Tambak dan Nelayan
	
	
	
	
	
	
	0,00
	DLL
	
	
	

	
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
	Desa Pangkahkulon
	5 paket
	Peningkatan SDM Petani Tegalan
	
	
	
	
	
	
	10.000.000,00
	DLL
	
	
	

	
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
	Desa Pangkahkulon
	4 keg
	Meningkatkan kualitas SDM
	
	
	
	
	
	
	7.500.000,00
	ADD, PBH
	
	
	

	
	
	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa
	Desa Pangkahkulon
	3 keg
	Meningkatkan kualitas SDM
	
	
	
	
	
	
	36.000.000,00
	ADD, PBH
	
	
	

	
	
	Peningkatan Kapasitas BPD
	Desa Pangkahkulon
	3 keg
	Meningkatkan kualitas SDM
	
	
	
	
	
	
	13.500.000,00
	ADD, PBH
	
	
	

	
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga
	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
	Desa Pangkahkulon
	3 keg.
	Meningkatkan kualitas SDM Perempuan
	
	
	
	
	
	
	12.000.000,00
	DLL
	
	
	

	
	
	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
	Desa Pangkahkulon
	3 keg.
	Terlaksanya perlindungan anak dengan baik
	
	
	
	
	
	
	12.000.000,00
	DLL
	
	
	

	
	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)
	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM
	Desa Pangkahkulon
	6 paket
	Meningkatkan SDM UMKM
	
	
	
	
	
	
	30.000.000,00
	DLL
	
	
	

	
	
	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi
	Desa Pangkahkulon
	6 paket
	Terpenuhinya sarana prasarana UMKM dengan
	
	
	
	
	
	
	60.000.000,00
	DLL
	
	
	

	
	
	Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian
	Desa Pangkahkulon
	10 paket
	Terpenuhinya TTG yang lengkap dan canggih
	
	
	
	
	
	
	50.000.000,00
	DLL
	
	
	

	
	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)
	Desa Pangkahkulon
	2 keg
	Meningkatkan kualitas SDM
	
	
	
	
	
	
	9.000.000,00
	ADD, PBH
	
	
	

	
	
	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
	Desa Pangkahkulon
	2 keg
	Peningkatan Modal Usaha Milik Desa
	
	
	
	
	
	
	300.000.000,00
	DDS
	
	
	

	
	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa
	Desa Pangkahkulon
	100 unit
	Meningkatkan perokonomian warga
	
	
	
	
	
	
	500.000.000,00
	DDS, PBK
	
	
	



	

NO
	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN
	LOKASI ( RT / RW DUSUN )
	
PERKIRAAN VOLUME
	
SASARAN / MANFAAT
	WAKTU PELAKSANAAN
	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA
	POLA PELAKSANAAN

	
	BIDANG / SUB BIDANG
	JENIS KEGIATAN
	
	
	
	THN 1
	THN 2
	THN 3
	THN 4
	THN 5
	THN 6
	JUMLAH ( RUPIAH )
	SUMBER
	SWA KELOLA
	KERJA SAMA
	PIHAK KETIGA

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampi ngan kelompok usaha ekonomi produktif
	Desa Pangkahkulon
	16 keg
	Meningkatkan perokonomian warga
	
	
	
	
	
	
	45.000.000,00
	DDS
	
	
	

	
	
	Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
	Desa Pangkahkulon
	15 UMKM
	Meningkatkan pendapatan asli desa
	
	
	
	
	
	
	1.500.000.000,00
	DLL
	
	
	

	JUMLAH PER BIDANG
	3.965.000.000,00
	
	
	
	

	JUMLAH TOTAL
	23.972.630.000,00
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